АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

| 20.01.2011 | С.Бондари | №2 |
| --- | --- | --- |

Об организации работы в рамках соглашения с ООО «Дневник.ру»

В целях эффективной организации совместной работы в рамках соглашения, заключенного между управлением образования и науки области и ООО «Дневник.ру» 10.11.2010 г. во исполнение распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р о переходе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, приказа управления образования и науки от 19.01.2011 №65 «Об организации работы в рамках соглашения с ООО «Дневник.ру»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по организации работы в рамках данного соглашения  (приложение 1).

1.2 План работы в рамках соглашения с ООО «Дневник.ру» на 2011 год (приложение 2).

2. Рабочей группе обеспечить выполнение плана работы в рамках соглашения с ООО «Дневник.ру» на 2011 год в указанные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                Р.И.Чернова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу отдела образования

от   20.01.2011      №    2

Состав рабочей группы

Чернова Р.И. – начальник отдела образования, председатель рабочей группы;

Лудкова Г.Ю. – ведущий специалист отдела образования, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Алексеева С.П. – директор МУ Информационного ресурсного центра;

Фёдорова Г.Ю. – методист МУ Информационного ресурсного центра;

Гладышева О.В. – методист МУ Информационного ресурсного центра;

Берёзина Л.В. – директор МОУ Бондарской СОШ;

Клеймёнова Н.Г – директор МОУ Пах-Угловская СОШ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу отдела образования

от   20.01.2011      №    2

План работы в рамках соглашения с ООО «Дневник.ру» на 2011 год

| Мероприятия | Этапы реализации мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Контрольные показатели реализации этапов мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и подписание нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия между отделом образования и ОУ, локальных актов ОУ | Разработка и подписание нормативно-правового акта | По необходимости | Нормативно-правовые акты, их реквизиты | Рабочая группа, Лудкова Г.В., Фёдорова Г.Ю., Руководители ОУ |
| 2. Назначение ответственных за внедрение и реализацию проекта на муниципальном уровне и уровне ОУ | Определение тьютеров и школьных администраторов проекта на уровне муниципальных ОУ, | Январь-февраль 2011 | Список тьютеров и администраторов проекта от ОУ | Фёдорова Г.Ю. Руководители ОУ |
| 3. Направление на обучающие семинары и курсы для тьютеров и школьных администраторов проекта |  |
|  | Участие в проведении обучающих семинаров и курсов для администраторов проекта от ОУ | Январь - март 2011 | Кол-во обученных | Лудкова Г.В., Фёдорова Г.Ю. Руководители ОУ |
| 4. Разработка мероприятий, направленных на организацию единой системы электронного информационного обмена (ЕСЭИО) | Апробация ЕСЭИО, организация работы сетевой структуры района на портале «Дневник.ру», регистрация в ЕСЭИО отдела образования | Июнь – август 2011 | Формирование сетевой структуры района на портале «Дневник.ру» | Лудкова Г.В., Фёдорова Г.Ю., |
|  | Запуск и отладка ЕСЭИО. Инициация регистрации ещё не подключенных ОУ. | С сентября 2011 | Формирование базы данных в электронном виде по району | Лудкова Г.В., Фёдорова Г.Ю., Руководители ОУ |
|  | Организация полноценного функционирования ЕСЭИО | К декабрю 2011 | Оперативное формирование полной базы данных в электронном виде по региону | Рабочая группа, Лудкова Г.В., Фёдорова Г.Ю., Руководители ОУ |